Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 квартала 2022 года.

Выручка (сводная) от реализации объемов строительно–монтажных работ  в разрезе предприятий, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получена в сумме 119 819,36 млн. сум, что составляет 284,5% к бизнес - плану за 1 квартал 2022 год.

Выполнение строительно-монтажных работ за 1 квартал 2022 год
в разрезе предприятий, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

млн. сум

| № | Наименование показателей | I - квартал 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 42 114,220 | 119 819,354 | 284,5 |
|  | Суп подряд | 1 351,000 | 1 981,543 | 146,7 |
|  | Собственным силами | 40 763,220 | 117 837,811 | 289,1 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 24 114,000 | 88 936,341 | 368,8 |
| 1.1. | Суп подряд | 1 320,500 | 1 981,543 | 150,1 |
| 1.2. | Собственным силами | 22 793,500 | 86 954,798 | 381,5 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" |  | 15 046,066 |  |
|  | Повышение безопасного функционирования Чарвакской ГЭС |  | 227,002 |  |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ) | 10 741,000 | 1 953,496 | 18,2 |
|  | Перегораживающее сооружение на русле реки КАРАСУ в посёлке Янгибазар |  | 3 738,056 |  |
|  | Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1 | 1 218,000 | 543,621 | 44,6 |
|  | Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10 | 1 479,000 | 1 380,210 | 93,3 |
|  | Общий СМР "Строительство кательной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей | 8 286,000 | 66 047,891 | 797,1 |
|  | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | 1 886,000 |  |  |
|  | МЖКО город Бухара |  |  |  |
|  | МЖКО город Андижан |  |  |  |
|  | Объекты намерения | 504,000 |  |  |
| 2 | УП "Энергоиссикликмонтаж" | 2 950,000 | 1 251,547 | 42,4 |
| 2.1 | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 2.2 | Собственным силами | 2 950,000 | 1 251,547 | 42,4 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ) | 100,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | МЖКО город Бухара | 1 150,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | ГУП Ташиссиккуввати | 400,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | АО Тошкент Иссиклик маркази | 200,000 | 766,268 | 383,1 |
|  | АО Тошкент ТЭС | 50,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Туракургон ИЭС курилиши | 50,000 | 11,000 | 22,0 |
|  | Объекты намерения | 1 000,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 474,279 | 0,0 |
| 3 | УП "Гидромонтаж" | 2 635,000 | 526,091 | 20,0 |
| 3.1 | Суп подряд | 30,500 | 0,000 | 0,0 |
| 3.2 | Собственным силами | 2 604,500 | 526,091 | 20,2 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 0,000 | 54,127 | 0,0 |
|  | МЖКО город Андижан | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Янги Ангрен ИЭМ ЗШО-2 | 2 000,000 | 109,307 | 5,5 |
|  | Объекты намерения | 635,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 362,657 | 0,0 |
| 4 | УП "Махсусэнергомонтаж" | 3 970,000 | 2 561,469 | 64,5 |
| 4.1 | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 4.2 | Собственным силами | 3 970,000 | 2 561,469 | 64,5 |
|  | Строительство микроГЭС Янги-арык Наманган | 1 720,000 | 450,729 | 26,2 |
|  | МЖКО город Наманган | 400,000 | 171,445 | 42,9 |
|  | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | 0,000 | 472,072 | 0,0 |
|  | Ремонт колледж при Талимаржон ТЭС | 650,000 | 259,725 | 40,0 |
|  | Каскад Кадиринских ГЭС |  | 222,400 |  |
|  | АО ТЭС |  | 134,428 |  |
|  | МГЭС Чорток |  | 377,224 |  |
|  | Чодаксой Наманган |  | 458,318 |  |
|  | Объекты намерения | 1 200,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 15,129 | 0,0 |
| 5 | УП "Энергокурилишиндустрия" | 8 445,220 | 26 543,907 | 314,3 |
| 5.1 | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 5.2 | Собственным силами | 8 445,220 | 26 543,907 | 314,3 |

Сводный отчет составлен по следующим предприятиям:

|  | Наименование предприятия |  | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный аппарат АО «Узбекгидроэнергокурилиш» | 4 | УП «Энергокурилишиндустрия» |
| 2 | УП «Махсусэнергомонтаж» | 5 | УП «Энергоиссикликмонтаж» |
| 3 | УП «Гидромонтаж» |  |  |

Анализ исполнения производственного плана (свод) за 1 квартал 2022 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»  и его структурных предприятий

млн. сум.

| № | Наименование статьи затрат | Бизнес план 2021 | Факт за 2021 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 42 114,22 | 119 819,36 | 285 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 34 512,58 | 107 928,72 | 313 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 21 632,28 | 88 388,98 | 409 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 19 757,46 | 84 113,05 | 426 |
|  | Услуги автотранспорта | 554,32 | 2 133,79 | 385 |
|  | Суб подрядный работ | 1 320,50 | 2 142,14 | 162 |
| 2 | Фонд оплаты труда с социальным налогом | 9 424,24 | 13 161,54 | 140 |
| 3 | Прочие затраты | 3 456,07 | 6 378,20 | 185 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 2 874,19 | 5 171,89 | 180 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 581,88 | 1 206,31 | 207 |
| Б1 | Расходы по реализации |  | 903,43 |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 4 083,80 | 3 384,61 | 83 |
| 1 | Расходы на оплату труда с социальным налогом | 3 131 92 | 2 769,86 | 88 |
| 2 | Другие административные расходы | 951,87 | 614,75 | 65 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 2 363,92 | 3 580,06 | 151 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 877,64 | 1 037,17 | 118 |
| 2 | Другие операционные расходы | 1 486,28 | 2 542,89 | 171 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 465,66 | 855,10 | 184 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  | 1 935,78 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 992,76 | 6 291,38 | 634 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 626,82 | 522,04 | 83 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 83,10 | 6,32 | 8 |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 543,72 | 515,72 | 95 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,5 | 0,4 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,3 | 0,4 |  |

Финансовый результат по предприятиям, входящим в структуру

АО «Узбекгидроэнергокурилиш» по отчетам о финансовых результатах

За 1 квартал 2022 год

млн. сум

|  | АО УзГЭК | УП ЭИМ | УП Гидромонтаж | УП МЭМ | УП ПОЭСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 88 936,3 | 1 251,5 | 526,09 | 2 561,5 | 26 543,9 |
| Себестоимость | 81 642,4 | 1 229,3 | 384,3 | 1 990,9 | 22 681,8 |
| Операционные расходы | 3 579,0 | 722,7 | 145,02 | 753,7 | 2 667,7 |
| Прочий доход | 548,0 | 65,2 | 5,7 | 188,7 | 47,5 |
| финансовые доходы | 1 888,8 |  |  |  | 47,0 |
| Финансовые расходы | 6 121,8 |  |  |  | 169,6 |
| Налог на прибыль | 4,5 |  | 1,0 |  |  |
| Чистая прибыль | 25,5 | -635,2 | 1,5 | 0,8 | 1 119,3 |
| Рентабельность чистой прибыли по отношению к выручке в % | 0,03 |  | 0,3 | 0,2 | 4,2 |
| ИТОГО чистая прибыль | 511,9 |

Выполнение строительно-монтажных работ  за 1 квартал 2022 года 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
|  | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 24 114,00 | 88 936,34 | 368,8 |
| I. | Суб подряд | 1 320,50 | 1 981,54 | 150,1 |
| II. | Собственным силами | 22 793,50 | 86 954,80 | 381,5 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 2 697,00 | 20 934,96 | 776,23 |
| 1 | "Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)" | 1 218,00 | 543,62 | 44,63 |
| 2 | "Модернизация УП Каскад Чирчикской ГЭС (ГЭС-10)" | 1 479,00 | 1 380,21 | 93,32 |
| 3 | "Строительство ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" |  | 15 046,07 |  |
| 4 | "Перегораживающие сооружения в поселке Янгибазар" |  | 3 738,06 |  |
| 5 | "Чарвакская безопастность" |  | 227,00 |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 21 417,00 | 68 001,39 | 317,51 |
| 6 | МЖКО город Наманган | 8 286,00 | 66 047,89 | 797,10 |
| 7 | Стр-во канала Фориш в Джизакке | 1 886,00 |  |  |
| 8 | Фергана РК-3 ВПУ | 10 741,00 | 1 953,50 | 18,19 |
| 9 | Объекты намерения | 504,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 24 114,00 | 88 936,35 | 368,82 |

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” не выполнил параметры Бизнес-плана по объектам:

- План не выполнен по объекту «Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС                   (ГЭС-1)» на 674 380 тыс. сум (55%). Причина невыполнения: выполнение объемов работ - не предусмотренные контрактом и несвоевременно оформленные акты выполненных работ, из-за отсутствия положительного экспертного заключения проектов.

- План не выполнен по объекту «Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС                   (ГЭС-10)» на 98 790 тыс. сум (7%). Причина невыполнения: выполнение объемов работ не предусмотренные контрактом и несвоевременно оформленные акты выполненных работ, из-за отсутствия положительного экспертного заключения проектов.

- План не выполнен по объекту «Строительство водоподготовительной установки в Фергане» на 8 787 504 тыс. сум (100%). Причина невыполнения: работы выполняются по факту предоставление проектов (рабочие чертежи выдаются частично, по узлам), отсутствует экспертное заключение проекта.

- План не выполнен по объекту «Строительство канала Фориш в Джизаке» на сумму 1 886 000 тыс. сум (100%). Причина того в том что объем выполненных работ превышал график финансирования принятый Казначейством. В следствии электронная счет фактура проходящая через Казначейство, была отклонена. Объемы по данному объекту стали проходить с апреля 2022 года.

Информация по  исполнению производственного плана за 1 квартал 2022 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

млн. сум

| № | Наименование статьи затрат | АО «Узбекгидроэнергокурилиш» |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
|  | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 24 114,00 | 88 936,34 | 369 |
|  | Общая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 23 401,26 | 85 221,35 |  |
|  | Производственная себестоимость, из них: | 19 693,35 | 81 642,39 | 415 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуги сторонних организаций) | 13 120,45 | 69 080,74 | 527 |
| 1.1 | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 11 820,45 | 64 965,41 | 550 |
| 1.2 | Услуги автотранспорта | 500,00 | 2 133,79 | 427 |
| 1.3 | Суб подрядные работы | 800,00 | 1 981,54 | 248 |
| 2 | Фонд оплаты труда с социальным налогом | 3 426,57 | 8 144,45 | 239 |
| 3 | Прочие затраты | 3 146,33 | 4 417,19 | 140 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 2 677,76 | 4 122,78 | 154 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 468,58 | 294,41 | 63 |
|  | Расходы по реализации |  |  |  |
|  | Административные расходы, из них: | 2 461,98 | 1 907,17 | 77 |
| 1 | Расходы на оплату труда с социальным налогом | 1 761,19 | 1 626,67 | 92 |
| 2 | Другие административные расходы | 700,79 | 280,50 | 40 |
|  | Прочие операционные расходы, из них: | 1 245,93 | 1 671,80 | 134 |
| 1 | Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды | 175,26 | 271,76 | 155 |
| 2 | Другие операционные расходы | 1 070,67 | 1 400,03 | 131 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 328,36 | 547,98 | 167 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  | 1 888,78 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 992,76 | 6 121,75 | 617 |
|  | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 48,34 | 30,00 | 62 |
|  | Налог на прибыль | 7,25 | 4,50 | 62 |
|  | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 41,09 | 25,50 | 62 |
|  | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,20 | 0,03 |  |
|  | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,17 | 0,03 |  |

По итогам 1 квартала 2022 года АО “Узбекгидроэнергокурилиш” выручка от выполненных работ обеспечена на 88 936 млн. сум, что составило 368% от установленного плана 24 114 млн. сум, в том числе:

- «Строительство ГЭС Комолот»      15 046 млн. сум;

- «Реконструкция котельных и тепловых сетей в Наманганской области» 66 048 млн. сум;

- Прочие объекты   7 842 млн.сум.

Сумма производственной себестоимости 81 642 млн. сум, что к установленному плану составило 414%. Рост фактических затрат относительно плановых вызван подписанием объемов работ заложенных в бизнес план 2021 года.

Увеличение затрат, в том числе:

- Сырье, материалы  64 695 млн. сум;

- Услуги автотранспорта 2 134 млн. сум;

- Субподрядные услуги 1 982 млн. сум;

- Заработная плата (с  налогом)  8 144 млн. сум;

- Прочие 4 687 млн. сум.

Расходы периода составили 3 579 млн. сум, что составило к установленному плану 97%.

По результатам представленных отчетов налоговых органов, чистая прибыль составила 25 млн. сум.

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 1 квартал 2022г |
| --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/ 100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации | 10 | 24 114 000 | 88 936 340 | 368,8 | 36,9 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) | 15 | 41 086 | 25 500 | 62,1 | 9,3 |
| 3 | Рентабельность активов | 15 | 0,05 | 0,0001 | 0,2 | 0,0 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 10 | 118,83 | 104,38 | 87,8 | 8,8 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 10 | 0,50 | 0,62 | 124,0 | 12,4 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,25 | 1,15 | 92,0 | 9,1 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,21 | 21,0 | 2,1 |
| 8 | Расчет дивидендов | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Реализация инвестиционных программ | 5 | 2 697 000 | 1 923 830 | 71,3 | 3,6 |
| 10 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 5 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 5,0 |
| Всего: | 100 |  |  |  | 87,3 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Задолженность по выплате дивидендов на 01.04.2022 года составляет 1 180 185 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 292 521 тыс. сум.

- АО «Узбекэнерго» за 2014 год и 2015 год составляет 432 804 тыс. сум.

- Физическим лицам  составляет 454 854 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 квартал 2022 год.

тыс.сум

| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хайдаров Хасан Толибович | Председатель НС | вознаграждение | 2 877 |
| 2 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 3 | Шаисматов Илхом Зафаруллаевич | член НС | вознаграждение | 2 158 |
| 4 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 5 | Садиков Нодирбек Муталифович | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 6 | Олланзаров Бахром Отажанович | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 7 | Хамраев Отабек Толибович | секретарь НС | вознаграждение | 2 466 |
| 8 | Хамраев Отабек Толибович | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 9 | Хўжақулов Алишер Ҳамдамович | член НС | вознаграждение | 3 699 |
| 10 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель НС | вознаграждение | 2 055 |
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член НС | вознаграждение | 1 541 |
| Итого |  |  | 33 291 |

Данные по налоговым обязательствам 1 квартал 2022 года представлены в таблице в млн. сум:

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2022 | Обороты за период | Сальдо на 01.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолжен-ность | оплачено | начислено | аванс | задолжен-ность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 65,1 |  | 13 262,0 | 13 187,0 | 140,1 | - |
| 2 | Налог на прибыль | 477,3 |  | 287,0 | 4,0 | 760,3 | - |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами |  | 4,2 | 4,0 | - | - | - |
| 4 | Земельный налог | 291,9 |  | 78,0 | 203,0 | 166,9 | - |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 61,0 | 13,4 | 26,0 | 19,0 | 57,0 | 2,0 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 869,8 | 1 088,0 | 718,0 | - | 499,8 |
| 7 | Социальный налог |  | 516,1 | 1 081,0 | 715,0 | - | 150,1 |
| 8 | Прочие | 1,0 | 496,5 | 171,0 | 38,0 | 166,7 | 525,0 |
|  | Итого | 896,4 | 1 900,0 | 15 997,0 | 14 884,0 | 1 291,1 | 1 176,9 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1 кв 2022 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1 кв 2022 | Основной долг на 01.04.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 1404 | 1095 | 193 | 20381 |
|  | Кредит линия Б | 1541 | 1203 | 212 | 22381 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 479 | 189 | 48 | 3953 |
|  | Итого | 3424 | 2487 | 453 | 46715 |

Сведения о численности персонала АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.01.2022 года

| № | Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  | Вакансии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Админ. персонал | Производ. персонал | Технич. персонал |  |
|  |  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |  |
| 1 | АО УзГЭК. Всего | 270 | 257 | 62 | 16 | 48 | 15 | 109 | 7 | нет |
|  | Отдел автоматизации и механизации | 26 | 24 |  |  | 4 |  | 20 |  |  |
|  | Аппарат АО УзГЭК | 67 | 65 | 32 | 14 | 4 | 9 | 5 | 1 |  |
|  | Филиал ЧорбогГЭСқурилиш | 30 | 27 | 18 | 1 | 6 |  | 2 |  |  |
|  | филиал АТЕК | 147 | 141 | 12 | 1 | 34 | 6 | 82 | 6 |  |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты в 1 квартале 2022 году:

| Вид выплаты | Млн.сум | кол во |
| --- | --- | --- |
| Больничный | 48,2 | 19 |
| Больничный по беременности и родам |  |  |
| Материальная помощь к юбилею | 5,2 | 2 |
| Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | 4,6 | 2 |
| Материальная помощь на лечение | 2,7 | 1 |
| Материальная помощь на похороны | 5,4 | 2 |
| Материальная помощь на сельхозпродукцию |  |  |
| Пенсия по трудовому увечью | 62,2 | 20 |
| ИТОГО | 128,4 | 46 |

Консолидированный отчет о финансовых результатах группы 
АО «Узбекгидроэнергокурилиш» за 1 квартал 2022 год.

млн. сум

| Наименование показателя | 1 квартал 2022г. |
| --- | --- |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 118 275,8 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 106 385,2 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 11 890,6 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч.: | 7 865,9 |
| Расходы по реализации | 903,4 |
| Административные расходы | 3 384,6 |
| Прочие операционные расходы | 3 577,8 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 852,9 |
| Прибыль от основной деятельности (стр.030-40+090) | 4 877,6 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 1 935,8 |
| Доходы в виде дивидендов |  |
| Доходы в виде процентов |  |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 1 935,8 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 6 291,4 |
| Расходы в виде процентов | 450,1 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 5 841,3 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности |  |
| Прибыль от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 522,0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки |  |
| Прибыльдо уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 522,0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 5,3 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли |  |
| Чистая Прибыль отчетного периода (стр.240-250-260) | 516,7 |

Прибыль от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получен в сумме                   522,0   млн. сум.

После вычета налога на прибыль чистая выручка составила 516,7   млн. сум.

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по группе

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”.

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность по сравнение с началом года уменшена на 85 966,3 млн. сўм за счет поступления и оформления товаров по импортным контрактам по объекту “Строительство и реконструкции центральной отопительной системы” Давлатабадского района Наманганской области.

Наряду с уменшением задолженности по вышеуказанным статья баланса, увеличилась задолженность обособленных подразделения на сумму 8 985,6 млн. сум.

Данная задолженность увеличилось за счет УП  “Дирекция № 1” за выполненные работы по объекту “ГЭС Камолот”.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 1 квартале 2022 года структурными подразделениями Общества поданы обращения в экономические суды о принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 1,6 млрд. сум, из них удовлетворено 1,5 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, структурными подразделениями Общества поданы 58 требования об уплате имеющейся задолженности 1,7  млрд. сум. Из них взыскано 0,9 млрд. сум.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2022 | На 01.04.2022 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 149 826,8 | 63 860,5 |  | 85 966,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 38 187,1 | 37 898,9 |  | 288,2 |
| Задолженность обособленных подразделений | 404,0 | 8 965,6 | 8 581,6 |  |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 105 844,2 | 11 383,1 |  | 94 461,1 |
| прочая дебиторская задолженность | 5 795,5 | 5 592,9 |  | 202,6 |

Кредиторская задолженность

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 215 813,1 | 240 103,3 | 24 290,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 46 161,3 | 48 226,1 | 2 064,8 |  |
| задолженность обособленным подразделениям | 12 580,5 | 1 550,2 |  | 11 030,3 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 2 099,5 | 1 087,2 |  | 1 012,3 |
| полученные авансы | 106 672,6 | 136 903,9 | 30 231,3 |  |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 27 164,7 | 27 051,6 |  | 113,1 |
| задолженность по оплате труда | 11 661,5 | 14 738,6 | 3 077,1 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 9 473,0 | 10 545,7 | 1 072,7 |  |

Общая дебиторская задолженность по сравнение с началом года уменшена на 85 966,3 млн. сўм за счет поступления и оформления товаров по импортным контрактам по  объекту “Строительство и реконструкции центральной отопительной системы” Даштабадского района Наманганской области.

Наряду с уменшением задолженности по вышеуказанным статья баланса, увеличилась задолженность обособленных подразделения на сумму 8 985,6 млн. сум.

Данная задолженность увеличилось за счет УП  “Дирекция № 1” за выполненные работы по объекту “ГЭС Камолот”.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 1 квартале 2022 года структурными подразделениями Общества поданы обращения в экономические суды о принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 1,6 млрд. сум, из них удовлетворено 1,5 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, структурными подразделениями Общества поданы 58 требования об уплате имеющейся задолженности 1,7  млрд. сум. Из них взыскано 0,9 млрд. сум.

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.04.2022 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал | Производ. персонал | Технич. персонал |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 270 | 257 | 62 | 16 | 48 | 15 | 109 | 7 |
| УП ЭКИ | 388 | 373 | 32 | 1 | 240 | 56 | 29 | 15 |
| УП ЭИМ | 100 | 100 | 16 | 2 | 27 | 7 | 44 | 4 |
| УП МЭМ | 165 | 121 | 20 |  | 25 | 7 | 65 | 4 |
| УП Гидромонтаж | 105 | 105 | 12 | 0 | 38 | 9 | 46 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 1 028 | 956 | 142 | 19 | 378 | 94 | 293 | 30 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.