Аналитическая записка  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 9 месяцев 2021 года.

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству 
(оказанных услуг и производство товаров) за 9 месяцев 2021 года 
по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2021 год | 9 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 170 938,95 | 146 670,01 | 85,8 | 141 238,95 | 146 670,01 | 103,85 |
| 1.1. | Суб подряд | 0,00 | 19 941,09 | 0,00 | 0,00 | 19 941,09 | 0,00 |
| 1.2. | Собственным силами | 0,00 | 126 728,92 | 0,00 | 0,00 | 126 728,92 | 0,00 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 0,00 | 24 333,97 | 0,00 | 0,00 | 24 333,97 |  |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 1 000,00 | 13 235,70 | 1 323,57 | 1 000,00 | 13 235,70 | 1 323,57 |
|  | "Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)" | 15 000,00 | 10 815,78 | 72,11 | 5 000,00 | 10 815,78 | 216,32 |
|  | "Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)" | 3 500,00 | 3 553,45 | 101,53 |  | 3 553,45 |  |
|  | Стр-во микро ГЭС при ЮФК-2 в Булакбашинском районе Андижанской области |  | 3 216,94 | 0,00 | 0,00 | 3 216,94 |  |
|  | Работа по очистке от насосов на правобережного канала (Турткуль) | 0,00 | 1 039,51 | 0,00 | 0,00 | 1 039,51 |  |
|  | Чарвакская безопастность |  | 680,17 |  | 0,00 | 680,17 |  |
|  | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ | 151 438,95 | 89 794,48 | 59,29 | 135 238,95 | 89 794,48 | 66,40 |
|  | ФЕР ТЭЦ Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 31 238,95 | 34 469,97 | 110,34 | 31 238,95 | 34 469,97 | 110,34 |
|  | РК-3 Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 |  | 18 897,24 |  | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция канала Беруни в Республике Каракалпакистан | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МЖКО город Наманган | 115 200,00 | 32 858,41 | 0,00 | 99 000,00 | 32 858,41 | 33,19 |
|  | "Строительство канала Фориш" на Форишском районе Джиззакской области |  | 2 166,56 |  | 0,00 | 2 166,56 |  |
|  | АО ТЕЦ |  | 956,25 |  | 0,00 | 956,25 |  |
|  | Прочие (реализация бетона) | 0,00 | 446,05 | 0,00 | 0,00 | 446,05 |  |

За счет дополнительных объемов выполнение СМР по объекту Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" увеличилось в 13,2 раза.

Анализ исполнения производственного плана за 9 месяцев 2021 года

по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | Бизнес план 2021 | % выполнения к году | АО Узбекгидроэнергокурилиш |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 9 месяцев | Факт 9 месяцев | % выполнения |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 170 938 950 | 85,8 | 141 238 950 | 146 670 009 | 103,8 |
| 2. | Общая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 162 272 651 | 89,4 | 134 781 225 | 144 990 875 | 107,6 |
|  | Собственные силы | 123 558 533 | 89,4 | 103 358 533 | 93 161 017 | 90,1 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 137 261 457 | 88,7 | 114 062 819 | 121 686 346 | 106,7 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | 110 251 083 | 81,8 | 93 140 646 | 90 157 673 | 96,8 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электр энергия | 62 870 666 | 58,3 | 55 260 229 | 36 648 681 | 66,3 |
|  | Услуги автотранспорта | 8 910 417 | 63,1 | 7 410 417 | 5 620 698 | 75,8 |
|  | Суб порадный работ | 38 470 000 | 124,5 | 30 470 000 | 47 888 294 | 157,2 |
| 3 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 15 874 411 | 107,2 | 12 670 700 | 17 023 279 | 134,4 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 13 803 836 | 110,0 | 11 018 000 | 15 178 535 | 137,8 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 070 575 | 89,1 | 1 652 700 | 1 844 744 | 111,6 |
| 4 | Прочие затраты производственного характера | 11 135 963 | 130,3 | 8 251 473 | 14 505 394 | 175,8 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 9 000 000 | 100,8 | 6 750 000 | 9 071 656 | 134,4 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 2 135 963 | 254,4 | 1 501 473 | 5 433 738 | 361,9 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 10 942 390 | 48,3 | 7 990 725 | 5 282 247 | 66,1 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 8 751 500 | 47,3 | 6 221 500 | 4 137 973 | 66,5 |
|  | Расходы на оплату труда | 7 610 000 | 48,4 | 5 410 000 | 3 681 490 | 68,0 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 141 500 | 40,0 | 811 500 | 456 483 | 56,3 |
| 2 | Другие административные расходы | 2 190 890 | 52,2 | 1 769 225 | 1 144 274 | 64,7 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 14 068 804 | 128,1 | 12 727 681 | 18 022 282 | 141,6 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 2 423 904 | 220,4 | 1 817 928 | 5 341 498 | 293,8 |
| 2 | Другие операционные расходы | 11 644 900 | 108,9 | 10 909 753 | 12 680 784 | 116,2 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 2 400 000 | 112,6 | 2 000 000 | 2 701 213 | 135,1 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  |  |  | 2 714 592 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 7 464 445 | 81,6 | 4 974 721 | 6 093 737 | 122,5 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 3 601 854 | 27,8 | 3 483 004 | 1 001 202 | 28,7 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 540 278 | 27,8 | 522 452 | 150 180 | 28,7 |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 3 061 576 | 27,8 | 2 960 552 | 851 022 | 28,7 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,11 |  | 2,47 | 0,68 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,79 |  | 2,10 | 0,58 |  |

Прочие операционные расходы увеличились за счет увеличения выручки от реализации СМР освобожденных от НДС. На рост затрат так же повлияло принятие, по судебному решению, на убытки долгов от унитарных предприятий признанных банкротами на сумму 9 млрд. сум. В итоге общий прирост составил 41,6%.

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 9 месяцев 2021г. |
| --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 10 | 141 238 950 | 146 670 009 | 103,8 | 10,4 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 15 | 2 960 551 | 851 022 | 28,7 | 4,3 |
| 3 | Рентабельность активов % | 15 | 0,05 | 0,0045 | 9,0 | 1,4 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 10 | 118,16 | 119,15 | 100,8 | 10,1 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 10 | 0,50 | 0,90 | 180,9 | 18,1 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,25 | 1,13 | 90,4 | 9,0 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,22 | 21,6 | 2,2 |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс. сум) | 10 | 187 000 | 187 000 | 100,0 | 10,0 |
| 9 | Реализация инвестиционных программ (%) | 5 | 6 000 000 | 27 597 979 | 460,0 | 23,0 |
| 10 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 5 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 5,0 |
| Всего: | 100 |  |  |  | 88,4 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |

Наличие задолженности по дивидендам за предыдущие годы 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Задолженность по выплате дивидендов на 01.10.2021 года составляет 1 118 086 тыс. сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на долю 
АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 156 011 тыс. сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на долю 
АО «Узбекэнерго» за 2014 год и 2015 год составляет 432 803 тыс. сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на долю физических лиц за 2020 год составляет 40 000 тыс. сум.

- По итогам 2016 – 2020 гг. сумма невостребованных дивидендов по физическим лицам составляет 489 272 тыс. сум.

В соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров” Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником 
в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 9 месяцев 2021 год.

| Ф.И.О. | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал 2021г | 2 квартал 2021 г | 3 квартал 2021г |
| Давидов Дилшод Рахимович | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 0,00 |
| Жумаматов Рустамжон Рахматжонович | 9 689 750,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 3 474 900,00 |
| Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 0,00 |
| Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | 9 689 750,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 3 474 900,00 |
| Рахманов Алимурот Курбонмуратович | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 0,00 |
| Хайдаров Хасан Толибович | 12 682 000,00 | 3 565 000,00 | 4 483 800,00 | 4 633 200,00 |
| Хамраев Отабек Толибович | 7 346 608,96 | 1 426 000,00 | 2 241 900,00 | 3 678 708,96 |
| Олланазаров Бахром Отажонович | 3 474 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 900,00 |
| Остонов Ризо Мирзаевич | 3 474 900,00 |  |  | 3 474 900,00 |
| Хамраев Сухроб Ахмеджанович | 9 689 750,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 3 474 900,00 |
| Итого | 73 330 100,00 | 22 103 000,00 | 26 902 800,00 | 25 686 408,96 |
| Сведения о численности персонала АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.10.2021 года |  |
| № | Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  | Вакансии |
|  |  |  |  | Админ. персонал | Производ. персонал | Технич. персонал |  |
|  |  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |  |
| 1 | АО УзГЭК всего | 289 | 289 | 51 | 11 | 58 | 16 | 146 | 7 | нет |
|  | Отдел автоматизации и механизации | 38 | 38 |  |  | 5 |  | 33 |  |  |
|  | Аппарат АО УзГЭК | 55 | 55 | 22 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 |  |
|  | Филиал ЧорбогГЭСқурилиш | 49 | 49 | 18 |  | 15 |  | 16 |  |  |
|  | филиал АТЕК | 147 | 147 | 11 |  | 34 | 6 | 91 | 5 |  |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.