Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 2022 года.

О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе 2022 г.

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 204 400,000 | 268 473,370 | 131,3 |
| 1.1. | Суп подряд | 25 200,000 | 12 590,640 | 50,0 |
| 1.2. | Собственным силами | 179 200,000 | 255 882,730 | 142,8 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 0,000 | 15 046,066 | 0,0 |
|  | Повышение безопасного функционирования Чарвакской ГЭС | 0,000 | 746,930 | 0,0 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ, ГТУ) | 34 000,000 | 26 206,919 | 77,1 |
|  | Перегораживающее сооружение на русле реки КАРАСУ в посёлке Янгибазар | 0,000 | 3 813,293 | 0,0 |
|  | Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1 | 30 000,000 | 26 483,594 | 88,3 |
|  | Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10 | 25 000,000 | 23 987,581 | 96,0 |
|  | Общий СМР "Строительство кательной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей | 28 000,000 | 158 823,349 | 567,2 |
|  | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | 43 000,000 | 5 239,155 | 12,2 |
|  | МЖКО город Бухара | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | МЖКО город Андижан | 26 000,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Реконструкция висячего моста "Эшаккуприксай" и магистрального коллектора (Д=800) в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 0,000 | 5 606,085 | 0,0 |
|  | Ремонтно-востановительные работы по левобережной дамбе Ходжикентской ГЭС | 0,000 | 1 651,357 | 0,0 |
|  | Объекты намерения "Энергосозлаш" | 8 400,000 | 869,040 | 10,3 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 0,000 | 0,0 |

Информация по исполнению производственного плана за 2022 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 204 400 000 | 268 473 370 | 131,3 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 171 991 216 | 244 664 555 | 142,3 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электро энергия, услуга сторонних организаций) | 127 483 306 | 194 207 145 | 152,3 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 96 283 306 | 178 642 999 | 185,5 |
|  | Услуги автотранспорта | 6 000 000 | 4 458 722 | 74,3 |
|  | Субподрядные работы | 25 200 000 | 11 105 424 | 44,1 |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 24 892 435 | 38 598 185 | 155,1 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 22 181 069 | 34 526 690 | 155,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 711 366 | 4 071 495 | 150,2 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 19 615 475 | 11 859 225 | 60,5 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 10 711 032 | 9 362 806 | 87,4 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 8 904 443 | 2 496 419 | 28,0 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 13 700 359 | 14 641 045 | 106,9 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 9 853 340 | 13 489 028 | 136,9 |
|  | Расходы на оплату труда | 8 797 625 | 12 005 067 | 136,5 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 055 715 | 1 483 961 | 140,6 |
| 2 | Другие административные расходы | 3 847 019 | 1 152 017 | 29,9 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 9 588 848 | 23 587 084 | 246,0 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 701 040 | 1 326 387 | 189,2 |
| 2 | Другие операционные расходы | 8 887 808 | 22 260 697 | 250,5 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 313 424 | 18 114 429 | 1 379,2 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  | 9 608 596 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 5 618 739 | 11 807 250 | 210,1 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 4 814 262 | 1 496 461 | 31,1 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет, начисляемые от прибыли | 722 140 | 475 534 | 65,9 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 4 092 122 | 1 020 927 | 24,9 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,36 | 0,56 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,00 | 0,38 |  |

1. Чистая выручка от реализации перевыполнена на 31% по причине увеличения стоимости договора по объекту Реконструкция котельной и тепловых сетей в Наманганской области, заключения новых договоров, не учтенных портфелем заказов.

А. Производственная себестоимость увеличилась на 42% по причине увеличения объема работ, изменения портфеля заказов, получение и изменения в сметной документации по объектам. Так же в Бизнес план 2022 года не закладывались затраты на оборудование по объекту Реконструкция котельной и тепловых сетей в Наманганской области.

А2. Фонд оплаты труда производственного персонала увеличился на 55% 
по причине увеличения объема работ, изменения портфеля заказов, получение и изменения в сметной документации по объектам.

В1. Обязательные платежи в бюджет увеличились на 89% по причине изменения ставок налогообложения по налогу на землю, увеличения потребления воды что привело 
к увеличению налога на воду. Так же в связи с изменением ставок и формулы расчетов 
по налогу на имущество.

Все вышеперечисленные изменения повлияли на выполнение бизнес-плана 
по чистой прибыли (25%)

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 2022г |
| --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 10 | 204 400 000 | 268 473 370 | 131,3 | 13,1 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 15 | 4 092 122 | 1 020 927 | 24,9 | 3,7 |
| 3 | Рентабельность активов % | 15 | 0,05 | 0,0072 | 14,5 | 2,2 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 10 | 113,54 | 115,62 | 101,8 | 10,2 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 10 | 0,50 | 1,41 | 282,0 | 28,2 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,25 | 1,35 | 108,0 | 10,8 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,42 | 42,0 | 4,2 |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс сум) | 10 | 189 000 | 189 000 | 100,0 | 10,0 |
| 9 | Реализация инвестиционных программ (%) | 5 | 55 000 000 | 50 471 175 | 91,8 | 4,6 |
| 10 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 5 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 5,0 |
| Всего: | 100 |  |  |  | 92,0 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.01.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2023 года составляет 1 674 200 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 292 520 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
306 813 тыс. сум.

- АО «Узбекэнерго» составляет 125 990 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
521 659 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2022 год.

тыс. сум

| 1 | Хайдаров Хасан Толибович | Председатель наблюдательного совета | премия стимулирующего характера | 2 877,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  | 15 825,00 |
| 3 | Шаисматов Илхом Зафаруллаевич | член наблюдательного совета |  | 2 158,00 |
| 4 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  | 15 825,00 |
| 5 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  | 15 825,00 |
| 6 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  | 15 825,00 |
| 7 | Хамраев Отабек Толибович ( | секретарь наблюдательного совета |  | 4 821,00 |
| 8 | Хамраев Отабек Толибович | член наблюдательного совета |  | 7 232,00 |
| 9 | Хўжақулов Алишер Ҳамдамович | член наблюдательного совета |  | 7 232,00 |
| 10 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета |  | 8 594,00 |
| 11 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  | 18 223,00 |
| 12 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета |  | 5 729 ,00 |
| 13 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  | 8 594 ,00 |
| 14 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  | 13 667,00 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”. ( трест)

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменшена 
на 47 617,1 млн. сум за счет поступления и оформления товаров по импортным контрактам по объекту “Строительство и реконструкции центральной отопительной системы” Давлатабадского района Наманганской области.

Наряду с уменшением общая задолженности, увеличилась задолженность покупателей и заказчиков на сумму 18.059,2 млн. сўм, задолженность обособленных подразделений  на сумму 9 551,4 млн. сум и прочая задолженность на сумму 3 311.5 млн. сум.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилось за счет задолженности за выполненный СМР по объекту “Строительство и реконструкции центральной отопительной системы” Давлатабадского района Наманганской области.

Задолженность обособленных подразделений увеличилось за счет УП “Махсусэнергомонтаж” и прочие задолженность увеличилось за счет уплата авансовых платежей по платежам в бюджет.

В целях сокращения дебиторской задолженности за 2022 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 2,1 млрд. сум, из них  удовлетворено 1,7 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, структурными подразделениями Общества поданы 158 требований
об уплате имеющейся задолженности 1,9 млрд. сум. Из них взыскано 1,6 млрд. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 133 520,4 | 85 903,3 |  | 47 617,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 8 440,3 | 26 499,5 | 18 059,2 |  |
| Задолженность обособленных подразделений | 19 404.7 | 28 956,1 | 9 551,4 |  |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 99 095,3 | 20 556,1 |  | 78 539,2 |
| прочая дебиторская задолженность | 6 580.1 | 9 891,6 | 3 311.5 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2023 года общая кредиторская задолженность по сравнению
с началом годом уменшена на 82 328,1 млн. сум.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 164 294,1 | 81 966,0 |  | 82 328,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 042,4 | 7 827,6 |  | 5 214,8 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 44 232,9 | 29 073,3 |  | 15 159,6 |
| полученные авансы | 98 167,7 | 37 081,3 |  | 61 086,4 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 908.5 | 1 810,2 |  | 98,3 |
| задолженность по оплате труда | 5 253,6 | 4,239,9 |  | 1 013,7 |
| прочая кредиторская задолженность | 1 689.0 | 1 933,7 | 244,7 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.01.2023 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал | Производ. персонал | Технич. персонал |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 264 | 248 | 65 | 14 | 51 | 19 | 94 | 5 |
| УП ЭКИ | 371 | 365 | 30 | 1 | 243 | 55 | 21 | 15 |
| УП ЭИМ | 46 | 46 | 12 | 1 | 9 | 4 | 18 | 2 |
| УП МЭМ | 75 | 60 | 4 |  | 19 |  | 37 |  |
| УП Гидромонтаж | 72 | 72 | 10 |  | 25 | 6 | 31 |  |
| ВСЕГО по тресту | 896 | 874 | 136 | 16 | 369 | 89 | 237 | 27 |