Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам I полугодие 2024 года.

По итогам I полугодия 2024 года чистая выручка АО «Узбекгидроэнергокурилиш» составила 
41 365,799 млн.сум, или 68,9% от выручки, запланированной Бизнес-планом.

О проектах по выполнению строительно-монтажных работ

по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" в 1 полугодии 2024 года.

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2024 год |  |  | 1-ое полугодие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 41 365,799 | 27,6 | 60 000,000 | 41 365,799 | 68,9 |
|  | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 16 954,883 | - 211,9 |  | - 16 954,883 |  |
|  | - Собственным силами | - 142 000,000 | - 24 410,916 | - 17,2 | - 60 000,000 | - 24 410,916 | - 40,7 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 41 365,799 | 27,6 | 60 000,000 | 41 365,799 | 68,9 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 16 954,883 | - 211,9 |  | - 16 954,883 |  |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 142 000,000 | - 24 410,916 | - 17,2 | - 60 000,000 | - 24 410,916 | - 40,7 |
|  | - ПО ЗАКАЗЧИКУ АО" “УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | - 2 000,000 | - 2 389,980 | - 119,5 | - 2 000,000 | - 2 389,980 | - 119,5 |
|  | Строительство Шахимардонской МГЭС на реке Коксу | 2 000,000 | 2 389,980 | 119,5 | 2 000,000 | 2 389,980 | 119,5 |
|  | - ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | - 148 000,000 | - 38 975,818 | - 26,3 | - 58 000,000 | - 38 975,818 | - 67,2 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 72 152,000 |  |  | 14 288,000 |  |  |
|  | Фегана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 40 000,000 | 37 626,224 | 94,1 | 26 788,000 | 37 626,224 | 140,5 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 35 848,000 | 1 349,594 | 3,8 | 16 924,000 | 1 349,594 | 8,0 |

•	Строительство водоподготовительной установки в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ составило 37 626 млн. сум 140%  от запланированных бизнес-планом.

•	Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу 2 390 млн. сум, что составило 119%.

•	Ангренский угольный разрез (Аппартак) выполнение составило 1 350 млн. сум, что составило 8% от запланированных бизнес-планом. Причина в погодных условиях и отсутствие финансирования со стороны Заказчика.

•	По проекту «Самарканд теплотрасса» выполнение не было в связи с пересмотром графика работ из-за переноса оплаты авансового платежа.

Информация по исполнению производственного плана за 1 полугодие 2024 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 60 000 000 | 41 365 798 | 68,9 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 48 559 175 | 40 531 249 | 83,5 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 37 212 060 | 31 197 455 | 83,8 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 37 212 060 | 13 158 474 | 35,4 |
|  | Услуги автотранспорта | 0 | 1 084 098 |  |
|  | Субподрядные работы | 0 | 16 954 883 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 8 903 475 | 3 731 380 | 41,9 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 7 949 532 | 3 251 984 | 40,9 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 953 943 | 479 396 | 50,3 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 2 443 640 | 5 602 414 | 229,3 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 2 090 502 | 5 145 881 | 246,2 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 353 138 | 456 533 | 129,3 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 6 747 982 | 5 875 732 | 87,1 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 6 218 909 | 5 328 392 | 85,7 |
|  | Расходы на оплату труда | 5 552 596 | 4 820 726 | 86,8 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 666 313 | 507 666 | 76,2 |
| 2 | Другие административные расходы | 529 073 | 547 340 | 103,5 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 2 655 351 | 33 314 118 | 1 254,6 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 789 588 | 808 076 | 102,3 |
| 2 | Другие операционные расходы | 1 865 763 | 32 506 042 | 1 742,2 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 210 000 | 39 757 806 | 18 932,3 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 570 000 | 629 402 | 110,4 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 2 585 501 | 1 726 223 | 66,8 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 231 991 | 305 684 | 131,8 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет, начисляемые от прибыли | 61 799 | 185 076 | 299,5 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 170 192 | 120 608 | 70,9 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,39 | 0,74 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,28 | 0,29 |  |

По производственной себестоимости выполнение составило 84%. Причиной послужило:

•	изменение видов и объемов выполненных работ.

•	Прочие затраты производственного характера превысили показатели Бизнес плана  по причине увеличения затрат на ремонт техники в период уменьшения машино-часов. Из-за приостановки работ по объекту Аппартак 3 увеличились затраты на переброску персонала на другие объекты.

Причиной увеличения прочих операционных расходов послужило увеличение ставок налога на землю и имущества относительно запланированных, не предусмотренные бизнес планом штрафы, пени, % по просроченным кредитам, а также принятию на баланс убытков от присоединения УП «ЧорбогГЭСкурилиш» к АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.07.2024г.

| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 25 | 60 000 000 | 41 365 798 | 68,9 | 17,2 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 25 | 170 192 | 120 609 | 70,9 | 17,7 |
| 3 | Снижение себестоимости продукции | 25 | 1,19 | 1,97 | 165,3 | 41,3 |
| 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 1,25 | 1,43 | 114,7 | 28,7 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 105,0 |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2024г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.07.2024 года составляет 1 637 160 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год составляет 321 360 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2023 год составляет 328 140 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- Начисленные дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год составляет 
187 576 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 598 771 тыс. сум

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за I полугодие 2024 года.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  | 31 500,0 |  |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | Член ревизионной комиссии (секретарь наблюдательного совета) |  | 24 780,0 |  |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  | 25 200,0 |  |
| 10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии |  | 12 180,0 |  |
| 11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии |  | 12 180,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО 257 040,00 |  |  |

Данные по налоговым обязательствам 
за I полугодие  2024 год

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2024 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.07.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость |  | 4004 | 12259 | 7166 | 1089 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 6 |  | 629 | 185 | 449 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  | 1 | 4 | 11 |  |
| 4 | Земельный налог | 11 |  | 932 | 560 | 383 |  |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 18 | 19 | 284 | 251 | 32 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 157 | 1016 | 1083 |  | 224 |
| 7 | Социальный налог |  | 798 | 1369 | 1081 |  | 510 |
| 8 | Прочие | 3 | 281 | 500 | 575 | 32 | 385 |
|  | Итого | 52 | 5259 | 16990 | 10905 | 1996 | 1119 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за I полугодие 2024 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за I полугодие 2024 | Основной долг на 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 3 009 | 383 | 204 | 8 479 |
|  | Кредит линия Б | 3 304 | 420 | 224 | 9 311 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 360 | 2 | 4 |  |
|  | Итого | 6 673 | 805 | 432 | 17 790 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за I полугодие 2024 год.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 132 ,8 | - 34 |
| - Больничный по беременности и родам | - 58,0 | - 2 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 0 |  |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 0 |  |
| - Материальная помощь на лечение | - 3,1 | - 1 |
| - Материальная помощь на похороны | - 3,4 | - 1 |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 0 |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 175,5 | - 25 |
| ИТОГО | 372,8 | 63 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.07.2024 года по сравнению с началом года уменшена на 189,2 млн. сум.

По всем статьям баланса, кроме задолженности обособленных подразделений и прочих,  дебиторская задолженность по сравнения с началом годам увеличилось.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилось за счет перечисленных на биржу «Е-харид» авансовых платежей для приобретения строительных материалов.

Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась за счет выданных авансов для приобретения ТМЦ через СП ООО «ХТ-Харид».

Прочая дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей.

В целях сокращения дебиторской задолженности в I полугодии 2024 года Обществом поданы обращения в экономические суды о принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 3 120,0 млн. сум, из них  удовлетворено 810,0 млн. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 45 требований об уплате имеющейся задолженности 540,0 млн. сум. Из них взыскано 410,0 млн. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2024 | На 01.07.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 74 959,1 | 74 769,9 |  | 189,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 686,1 | 24 196,8 | 510,7 |  |
| Задолженность обособленных подразделений | 21 945,2 | 18 428,5 |  | - 3 516,7 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 23 281,2 | 24 345,1 | 1 063,9 |  |
| прочая дебиторская задолженность | 6 046,6 | 7 799,5 | 1 752,9 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.07.2024 года общая кредиторская задолженность уменьшена на 10 120,5 млн. сум.

Кредиторская задолженность в основном уменшена за счет выполненных СМР 
по полученным авансовым платежам от заказчиков.

Задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилось за счет погашение задолженности УП «Махсусэнергомонтаж» перед бюджетом.

Задолженность по прочим отсроченным обязательствам увеличилась за счет присоединения УП «ЧорбогГЭСкурилиш» к АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Задолженность по краткосрочним займам увеличилось по сравнением с началом годом в связи  получением дополнительных краткосрочных займов.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2024 | На 01.07.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 79 550,0 | 69 429,5 |  | 10 120,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 865,5 | 4 695,4 |  | 2 170,1 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 21 436,8 | 23 253,4 | 1 816,6 |  |
| полученные авансы | 38 253,7 | 25 308,8 |  | 12 944,9 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 5 259,3 | 1 119,1 |  | 4 140,2 |
| задолженность по оплате труда | 2 031,3 | 2 084,1 | 52,8 |  |
| Краткосрочные займы | 3 077,7 | 7 657,2 | 4 579,5 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 797,9 | 1 904,1 | 106,2 |  |
| Прочие отсроченный обязательства | 827,8 | 3 407,4 | 2 579,6 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.07.2024 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 127 | 124 | 28 | 12 | 23 | 14 | 44 | 3 |
| УП ЭКИ | 412 | 374 | 27 | 1 | 218 | 58 | 61 | 9 |
| УП МЭМ | 35 | 35 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| УП Гидромонтаж | 48 | 48 | 6 | 0 | 14 | 5 | 23 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 622 | 581 | 69 | 13 | 282 | 77 | 128 | 12 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.