Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 9 месяцев 2024 года.

По итогам 9 месяцев 2024 года чистая выручка составила 53 402 млн. сум, что составляет 100,8% запланированных бизнес-планом.

О проектах по выполнению строительно-монтажных работ

по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" за 9 месяцев 2024 года.

тыс. сум

| № | Наименование показателей | 2024 год |  |  | 9-месяцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 90 000,000 | 53 401,717 | 59,3 | 53 000,000 | 53 401,717 | 100,8 |
|  | Суп подряд |  | 27 085,383 | 0,0 |  | 27 085,383 |  |
|  | Собственными силами |  | 26 316,334 | 0,0 | 53 000,000 | 26 316,334 | 49,7 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 90 000,000 | 53 401,717 | 59,3 |  | 53 401,717 | 0,0 |
| 1.1. | Суп подряд |  | 27 085,383 | 0,0 |  | 27 085,383 | 0,0 |
| 1.2. | Собственным силами | 90 000,000 | 26 316,334 | 29,2 | 53 000,000 | 26 316,334 | 49,7 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО" УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 13 729,266 | 2 389,980 | 17,4 | 2 389,980 | 2 389,980 | 100,0 |
|  | Строительство Шахимардонской МГЭС на реке Коксу | 2 389,980 | 2 389,980 | 100,0 | 2 389,980 | 2 389,980 | 100,0 |
|  | Укрепление плотины Чорбог ГЭС | 11 339,286 |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 76 270,734 | 51 011,737 | 66,9 | 50 610,020 | 51 011,737 | 100,8 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 19 523,119 |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
|  | Фергана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 44 398,020 | 45 916,729 | 103,4 | 44 398,020 | 45 916,729 | 103,4 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 12 349,595 | 5 095,008 | 41,3 | 6 212,000 | 5 095,008 | 82,0 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 | 0,000 | 0,0 |

- Строительство водоподготовительной установки в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ составило 45 398 млн. сум 103% от запланированных бизнес-планом.

- Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу 2 390 млн. сум, что составило 100%.

- Ангренский угольный разрез (Аппартак) выполнение составило 5 095 млн.сум, 
что составило 82% от запланированных. Причиной послужило остановка финансирования в марте 2024 года.

Информация по исполнению производственного плана за 9 месяцев 2024 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 53 000 000 | 53 401 717 | 100,8 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 38 319 304 | 51 401 407 | 134,1 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 24 252 371 | 42 142 110 | 173,8 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 24 252 371 | 18 094 300 | 74,6 |
|  | Услуги автотранспорта |  | 1 181 277 |  |
|  | Субподрядные работы |  | 22 866 533 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 7 474 130 | 5 240 089 | 70,1 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 6 673 330 | 4 596 138 | 68,9 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 800 800 | 643 951 | 80,4 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 6 592 803 | 4 019 208 | 61,0 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 6 016 226 | 2 680 409 | 44,6 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 576 577 | 1 338 799 | 232,2 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 8 625 038 | 8 880 918 | 103,0 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 7 799 264 | 8 095 999 | 103,8 |
|  | Расходы на оплату труда | 6 963 629 | 7 332 279 | 105,3 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 835 635 | 763 720 | 91,4 |
| 2 | Другие административные расходы | 825 774 | 784 919 | 95,1 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 4 846 993 | 31 715 237 | 654,3 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 128 781 | 1 180 659 | 104,6 |
| 2 | Другие операционные расходы | 3 718 212 | 30 534 578 | 821,2 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 894 404 | 41 252 563 | 4 612,3 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 812 716 | 8 359 021 | 461,1 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 2 717 900 | 2 960 682 | 108,9 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 1 197 885 | 8 055 057 | 672,4 |
| Д | Налоги и платежи, в бюджет начисляемые от прибыли | 135 931 | 224 743 | 165,3 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 1 061 954 | 7 830 314 | 737,3 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,30 | 15,08 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 20,00 | 14,66 |  |

По производственной себестоимости выполнение составило 134%. Причиной послужило:

- изменение видов и объемов выполненных работ, а так же привлечением субподрядных 
и транспортных организаций, не предусмотренных Бизнес планом.

- Затраты на оплату труда составили 80% от плана. Причина в привлечении сторонних организация для выполнения работ.

- Прочие затраты производственного характера превысили показатели Бизнес-плана по причине увеличения затрат на ремонт техники в период уменьшения машино-часов. Из-за приостановки работ по объекту Аппартак 3 увеличились затраты на переброску персонала на другие объекты. Так же увеличилось количество больничных листов, не предусмотренных бизнес-планом. Изменился состав выполненных работ по объекту Фергана ВПУ-7.

Административные расходы составили 8 881 млн. сум, что составило 103% от плана.

Прочие операционные расходы составили 31 715 млн. сум, что составило 654% 
от запланированных Бизнес-планом. Причинами послужили увеличение прочих расходов на 721% по причине не предусмотренных бизнес планом штрафов, пеней, % по просроченным кредитам. Так же принятию на баланс убытков от присоединения УП «ЧорбогГЭСкурилиш» 
к АО «Узбекгидроэнергокурилиш» и убытков прошлых лет.

Доходы от основной деятельности увеличились по причине реализации основных средств.

Прочие доходы от финансовой деятельности увеличились за счет увеличения Уставного фонда ООО «Энергокурилишиндустрия».

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.10.2024г.

| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 20 | 53 000 000 | 53 401 717 | 100,8 | 20,2 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 20 | 1 061 954 | 7 830 314 | 737,3 | 147,5 |
| 3 | Снижение себестоимости продукции | 15 | 135,16 | 129,80 | 96,0 | 14,4 |
| 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 15 | 1,25 | 1,43 | 114,0 | 17,1 |
| 5 | Расчет дивидендов | 15 | 532987,00 | 532987,00 | 100,0 | 15,0 |
| 6 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 15 | 0,0235 | 0,0235 | 100,0 | 15,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 229,1 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |  |  |  |  |  |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.10.2024г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.10.2024 года составляет 1 269 564  тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год составляет 321 360 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2023 год составляет 328 140 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- Начисленные дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год составляет 187 576 тыс. сум

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
231 175 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 9 месяцев 2024 года.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0, |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  | 54 600.0 |  |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  | 66 150,0 |  |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета |  |  | 49 980,0 |  |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0 |  |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0 |  |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  | 54 600,0 |  |
| 10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии |  |  | 20 580,0 |  |
| 11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии |  |  | 20 580,0 |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 539 490,00 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 9 месяцев 2024 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 9 месяцев 2024 | Основной долг на 01.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 4 524 | 524 | 289 | 7 071 |
|  | Кредит линия Б | 4 968 | 575 | 317 | 7 766 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 360 | 2 | 4 |  |
|  | Итого | 9 852 | 1 101 | 610 | 14 837 |

Данные по налоговым обязательствам 
за 9 месяцев  2024 года

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2024 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.09.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость |  | 4004 | 17 575 | 11 304 | 2 267 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 6 |  | 628 | 256 | 378 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  | 3 | 6 | 11 |  |
| 4 | Земельный налог | 11 |  | 1 081 | 640 | 449 | 3 |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 18 | 19 | 377 | 328 | 48 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 157 | 1 578 | 1 833 |  | 412 |
| 7 | Социальный налог |  | 798 | 2 036 | 1833 |  | 595 |
| 8 | Прочие | 3 | 281 | 618 | 677 | 33 | 370 |
|  | Итого | 52 | 5259 | 23 896 | 15 044 | 3 186 | 1 380 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 9 месяцев 2024 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 188,8 | - 39 |
| - Больничный по беременности и родам | - 58,0 | - 2 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 0 |  |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 0 |  |
| - Материальная помощь на лечение | - 3,1 | - 1 |
| - Материальная помощь на похороны | - 3,4 | - 1 |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 0 |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 282,6 | - 25 |
| ИТОГО | 535,9 | 68 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.10.2024 года по сравнению с началом года уменьшена на 14 713,9 млн. сум. Дебиторская задолженность уменшана в основном за счет ззадолженности обособленных подразделений и задолженности покупателей и заказчиков.

Задолженность по авансам, выданным поставщиками и подрядчиками увеличилось за счет выданных авансов для приобретения ТМЦ через СП ООО «ХТ-Харид».

Прочие дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей по платежам в бюджет.

В целях сокращения дебиторской задолженности за 9 меяцев 2024 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности 
на общую сумму 3 350,0 млн. сум, из них удовлетворено 980,0 млн. сум. Остальные рассматривается экономическим судом. Кроме того, Обществом поданы 60 требований об уплате имеющейся задолженности на сумму 620,0 млн. сум. Из них взыскано 490,0 млн. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | на 01.01.2024 | на 01.10.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 74 959,1 | 60 245,2 |  | 14 713,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 686,1 | 13 450,3 |  | 10 235,8 |
| задолженность обособленных подразделений | 21 945,2 | 12 197,9 |  | 9 747,3 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 23 281,2 | 25 571,3 | 2 290,1 |  |
| прочая дебиторская задолженность | 6 046,6 | 9 025,7 | 2 979,1 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.10.2024 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшена на 12 102,7 млн. сум.

Кредиторская задолженности в основном уменьшена за счет выполненных СМР 
по полученным авансовым платежам от заказчиков.

Задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилась за счет погашения задолженности УП «Махсусэнергомонтаж» перед бюджетом.

Задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилось за счет погашения АО «Узбекгидроэнерго» задолженности АО «Узбекгидроэнергокурилиш» по долгосрочным кредитам АТБ «Туронбанк».

Задолженность по оплате труда увеличилось за счет начисления зарплаты за август месяц 2024 года.

Задолженность по прочим отсроченным обязательствам увеличена за счет присоединения УП «ЧорбогГЭСкурилиш» к АО, согласно решению Наблюдательного совета от 26.05.2020г №15.

Задолженность по краткосрочним займам увеличилась по сравнению с началом года 
в связи  получением дополнительных краткосрочных займов.

млн. сум

| Наименование | на 01.01.2024 | на 01.10.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 79 550,0 | 67 447,3 |  | 12 102,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 865,5 | 4 936,1 |  | 1 929,4 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 21 436,8 | 26 942,1 | 5 505,3 |  |
| полученные авансы | 38 253,7 | 20 551,5 |  | 17 702,2 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 5 259,3 | 1 701,4 |  | 3 557,9 |
| задолженность по оплате труда | 2 031,3 | 2 882,5 | 851,2 |  |
| Краткосрочные займы | 3 077,7 | 5 782,4 | 2 704,7 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 797,9 | 1 247,9 |  | 550,0 |
| Прочие отсроченные обязательства | 827,8 | 3 403,4 | 2 575,6 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.10.2024 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 127 | 124 | 31 | 12 | 21 | 14 | 43 | 3 |
| УП ЭКИ | 380 | 372 | 32 | 1 | 214 | 57 | 59 | 9 |
| УП МЭМ | 21 | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| УП Гидромонтаж | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 541 | 530 | 75 | 13 | 244 | 74 | 112 | 12 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.