Информация исполнения производственного плана за 2024 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 90 000 000 | 90 346 744 | 100,4 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 70 460 209 | 83 888 607 | 119,1 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организация) | 47 979 260 | 69 210 396 | 144,3 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 47 979 260 | 31 381 439 | 65,4 |
|  | Услуги автотранспорта | 0 | 1 091 791 |  |
|  | Субподрядные работы | 0 | 36 737 166 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 12 715 910 | 10 256 575 | 80,7 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 11 353 491 | 9 073 436 | 79,9 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 362 419 | 1 183 139 | 86,8 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 9 765 039 | 4 421 636 | 45,3 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 8 587 331 | 3 275 864 | 38,1 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 1 177 708 | 1 145 772 | 97,3 |
| Б1 | Расходы по реализации | 0 |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 11 051 973 | 13 199 392 | 119,4 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 9 920 127 | 10 823 689 | 109,1 |
|  | Расходы на оплату труда | 8 857 257 | 9 715 273 | 109,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 062 870 | 1 108 416 | 104,3 |
| 2 | Другие административные расходы | 1 131 846 | 2 375 703 | 209,9 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 7 052 070 | 37 619 757 | 533,5 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 532 824 | 2 360 758 | 154,0 |
| 2 | Другие операционные расходы | 5 519 246 | 35 258 999 | 638,8 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 299 983 | 44 561 395 | 3 427,8 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 2 377 631 | 6 518 764 | 274,2 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 3 901 900 | 3 855 693 | 98,8 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 1 211 462 | 2 863 454 | 236,4 |
| Д | Налоги и платежи, в бюджет начисляемые от прибыли | 137 968 | 562 991 | 408,1 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 1 073 494 | 2 300 463 | 214,3 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,3 | 3,17 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,2 | 2,55 |  |