Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 полугодия 2025 года.

По итогам 1 полугодия 2025 года чистая выручка составила 46 041 млн. сум, что составляет 115% от запланированных бизнес-планом.

Выполнение строительно монтажных работ по капитальному строительству 
( оказанных услуг и производства товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш"

по программе 2025год за 1 полугодие 2025 года.

тыс. сум

| № | Наименование объекта | План на 2025 год | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 1 полугодие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 9 420 220 | 1 572 006 | 2 421 376 | 154,03 |
| 1 | Реставрация строения в урочище Корасу Юкорочирчикского района Ташкентской области | 1 572 006 | 1 572 006 | 1 572 006 | 100,00 |
| 2 | Строительство микро ГЭС на канале Бот-Бот в Булунгурском районе Самаркандской области | 7 848 214 |  | 849 370 |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 147 579 780 | 38 302 994 | 43 620 065 | 113,88 |
| 1 | Самарканд теплотрасса | 84 579 780 | 21 927 994 | 43 620 065 | 198,92 |
| 2 | МЖКО Наманган | 31 500 000 | 8 500 000 |  | 0,00 |
| 3 | Ангренский угольный разрез Аппартак (переходящий) | 31 500 000 | 7 875 000 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 157 000 000 | 39 875 000 | 46 041 441 | 115,46 |

- Самарканд теплотрасса 43 620 млн сум, что составило 198,9% от запланированных.

- Реконструкция строений в урочище Корасу 1 572 млн сум 100% предусмотренные бизнес-планом.

- Строительство микро ГЭС на канале Бот-Бот 849,4 млн сум по причине изменения графика выполнения работ.

- Ангренский угольный разрез (Аппартак) не выполнено, по причине остановки финансирования со стороны Заказчика.

- Объект МЖКО Наманган не начат по причине отсутствия финансирования.

Информация исполнения производственного плана за 1 полугодие 2025 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | Бизнес план 2025 | 1 полугодие План | 1 полугодие Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 157 000 000 | 39 875 000 | 46 041 441 | 115,46 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 137 431 606 | 31 702 104 | 34 704 592 | 109,47 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 115 994 487 | 22 589 579 | 30 590 298 | 135,42 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 84 644 487 | 22 589 579 | 6 698 082 | 29,65 |
|  | Услуги автотранспорта | 8 000 000 | 0 | 89 486 |  |
|  | Субподрядные работ | 23 350 000 | 0 | 23 802 730 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 10 859 451 | 4 556 329 | 2 818 552 | 61,86 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 9 695 937 | 4 068 151 | 2 499 411 | 61,44 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 163 514 | 488 178 | 319 141 | 65,37 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 10 577 668 | 4 556 196 | 1 295 742 | 28,44 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 7 917 960 | 3 717 960 | 288 095 | 7,75 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 2 659 708 | 838 236 | 1 007 647 | 120,21 |
| Б1 | Расходы по реализации | 0 | 0 |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 14 110 962 | 5 169 466 | 6 034 091 | 116,73 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 10 221 468 | 4 752 168 | 5 409 641 | 113,84 |
|  | Расходы на оплату труда | 9 126 312 | 4 243 008 | 4 825 528 | 113,73 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 095 156 | 509 160 | 584 113 | 114,72 |
| 2 | Другие административные расходы | 3 889 494 | 417 298 | 624 450 | 149,64 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 5 631 036 | 3 198 977 | 7 735 880 | 241,82 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 788 186 | 810 624 | 979 755 | 120,86 |
| 2 | Другие операционные расходы | 3 842 850 | 2 388 353 | 6 756 125 | 282,88 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 2 357 112 | 1 021 056 | 2 660 629 | 260,58 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 831 041 | 115 810 | 2 001 410 | 1 728,18 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 1 034 391 | 700 374 | 1 530 218 | 218,49 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 2 980 158 | 240 945 | 698 699 | 289,98 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 386 073 | 36 141 | 192 125 | 531,60 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 2 594 085 | 204 804 | 506 574 | 247,35 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,9 | 0,6 | 1,5 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,7 | 0,5 | 1,1 |  |

По финансовым показателям выполнение по чистой выручке составило 46 041 млн. сум, что составило 115% от планируемых.

По производственной себестоимости выполнение составило 109,5%. Увеличение за счет изменения видов и объемов выполненных работ, а также привлечения субподрядных организаций, не предусмотренных Бизнес-планом.

Затраты на оплату труда составили 61,8% от планируемых. Уменьшение за счет отсутствия объемов работ, при наличии штатного состава работников, не задействованных 
в работах, а так же переброски работников с объекта Ангренский угольный разрез на выполнение услуг по аренде техники.

Прочие затраты производственного характера составили 1 007 млн сум, что превысило плановые на 20%. Причиной послужило изменение выполненных объемов и характера работ.

Административные расходы составили 6 034 млн сум, что составляет 116%. Основная причина в увольнении работников и расчета с ними, не предусмотренная бизнес планом.

Прочие операционные расходы составили 6 756 млн. сум, что составило 282,9 % от запланированных бизнес-планом. Причинами послужили не предусмотренные бизнес планом штрафы, пени, убытки от списания кредиторской задолженности и амортизация 
в статье затраты в период приостановки производственного процесса. Так же увеличение затрат по статье «Затраты на содержание основных средств переданных в аренду», связано с заключением договора аренды техники.

Доходы от основной деятельности увеличились по причине доходов от списания задолженностей, выбытия основных средств и увеличения доходов от аренды.

Прочие доходы и расходы по финансовой деятельности увеличились по причине колебаний курса валют.

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 1 полугодие 2025 года.

| № | Показатель КПЭ |  | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  | В | С | D | E | F=ExB/100 |  |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сумах) |  | 25 | 39 875 000 | 46 041 441 | 115,5 | 28,9 |  |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс.сумах) |  | 25 | 204 804 | 506 574 | 247,3 | 61,8 |  |
| 3 | Рентабельность активов % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Снижение себестоимости продукции |  | 25 | 126,40 | 129,16 | 102,2 | 25,5 |  |
| 5 | Коэффициент использования производственых мощностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) |  | 25 | 1,25 | 1,26 | 101,1 | 25,3 |  |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс сум) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расчет выполнения параметров экспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение индикатора локализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация инвестиционных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент независимости от иностранной валюты |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 100 |  |  |  | 141,5 |  |
|  |  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.07.2025 года составляет 630 371 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет

201 313 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 429 058 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 полугодие 2025 года.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  | 4 620.0 |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  | 5 775,0 |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | член ревизионной комиссии секретарь наблюдательного совета |  | 14 910,0 |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | член наблюдательного совета |  | 4 620,0 |
| 10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | член ревизионной комиссии |  | 12 600,0 |
| 11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | член ревизионной комиссии |  | 12 600,0 |
| 12 | Паратов Равшан Анварович | Председатель член наблюдательного совета |  | 28 875,0 |
| 13 | Байназаров Окмирза Байназарович | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 14 | Фаттоев Нурали Муродуллоевич | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 15 | Шукурова Севара Эгамкуловна | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 16 | Марданов Зафар Хасанович | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 17 | Маликов Шодиер Абдуганиевич | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 18 | Чоршанбиев Руслан Шайдуллаевич | член наблюдательного совета |  | 23 100,0 |
| 19 | Салимов Суннатилло Шодманович | член наблюдательного совета Секретарь наблюдательного совета |  | 34 650,0 |
|  |  |  | 280 350,00 |  |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1 полугодие 2025г | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1 полугодие 2025г | Основной долг на 01.07.2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 2 615 | 57 | 91 | 3 995 |
|  | Кредит линия Б | 2 875 | 85 | 100 | 4 409 |
| № 43 | Кредит юнусобод |  |  |  |  |
|  | Итого | 5 490 | 142 | 191 | 8 404 |

Данные по налоговым обязательствам за 1 полугодие 2025 года представлены в таблице

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2025 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.07.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 986 |  | -468 | -2064 | 3582 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 70 |  | 462 | 192 | 340 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  | -4 | 3 | 7 |  |
| 4 | Земельный налог | 39 |  | 794 | 794 | 39 |  |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 110 |  | 111 | 214 | 7 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 138 | 906 | 1029 |  | 261 |
| 7 | Социальный налог |  | 752 | 964 | 1021 |  | 809 |
| 8 | Прочие | 36 | 308 | 444 | 267 | 24 | 119 |
|  | Итого | 2 255 | 1 198 | 3209 | 1 456 | 3999 | 1 190 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 1 полугодие 2025 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| Больничный | 157,9 | 33 |
| Больничный по беременности и родам | 0,0 |  |
| Материальная помощь к юбилею | 0 |  |
| Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | 9.1 | 2 |
| Материальная помощь на лечение | 0,0 |  |
| Материальная помощь на похороны | 0,0 |  |
| Материальная помощь на сельхозпродукцию | 0,0 |  |
| Пенсия по трудовому увечью | 234,6 | 23 |
| ИТОГО | 401,6 | 58 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”( трест)

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.07.2025 года по сравнению с началом года уменшена на 23 894.8 млн. сум. Дебиторская задолженность уменшана в основном за счет задолженности покупателей и заказчиков а также, за счет обособленных подразделений и задолженности по авансам выданным поставщикам и подрядчикам.

Прочая дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей в бюджет (по НДС).

В целях сокращения дебиторской задолженности 1 полугодие 2025 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 1.350,0 млн. сум, из них  удовлетворено 796,0 млн.. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 19 требований
об уплате имеющейся задолженности 525,0 млн. сум. Из них взыскано 376,0 млн. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2025 | На 01.07.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 63 028,3 | 39 133.5 |  | 23 894.8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 935,7 | 6 598.5 |  | 17 337.2 |
| Задолженность обособленных подразделений | 11 396,6 | 6 568.4 |  | 4 828.2 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 170,2 | 16 892.7 |  | 3 277.5 |
| прочая дебиторская задолженность | 7 525,8 | 9 073.9 | 1 548.1 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.07.2025 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом  уменшена на 22 181.7 млн. сум.

Кредиторская задолженности в основном уменшана за счет погашения задолженности по поставщикам и подрядчикам, задолженности дочерних и зависимых обществ и за счет полученных авансов.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2025 | На 01.07.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 84 370,1 | 62 188.4 |  | 22 181.7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 458,9 | 15 608.4 |  | 6 850.5 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 28 772,8 | 26 142.7 |  | 2 630.1 |
| полученные авансы | 19 829,4 | 6 782.3 |  | 13 047.1 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 198,4 | 1 190.7 |  | 7.7 |
| задолженность по оплате труда | 1 569,0 | 5 498.8 | 3 929.8 |  |
| Краткосрочные займы | 6 010,6 | 5 210.8 |  | 799.8 |
| прочая кредиторская задолженность | 3 068,0 | 1 207.4 |  | 1860.6 |
| Прчие отсроченный обязательства | 1 463,0 | 547.3 |  | 915.7 |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.07.2025 года

|  | АО Ўзбекгидроэнергоқурили | ООО Энергокурилишиндустрия | УП Гидромонтаж | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| управление |  |  |  |  |
| всего по штату | 31 | 2 | 1 | 34 |
| факт | 30 | 1 | 1 | 32 |
| специалисты |  |  |  |  |
| всего по штату | 46 | 20 | 5 | 71 |
| факт | 45 | 19 | 5 | 69 |
| технический персонал |  |  |  |  |
| всего по штату | 1 | 12 | 0 | 13 |
| факт | 1 | 12 | 0 | 13 |
| производственный персонал |  |  |  |  |
| всего по штату | 51 | 326 | 0 | 377 |
| факт | 50 | 325 | 0 | 325 |
| обслуживающий персонал |  |  |  |  |
| всего по штату | 8 | 30 | 2 | 40 |
| факт | 0 | 29 | 2 | 31 |
| всего по штату | 137 | 390 | 8 | 535 |
| факт | 134 | 386 | 8 | 528 |

Генеральный директор                                      С.М.Юсупов